Plan de Capacitación y Adopción Tecnológica de FitControl SaaS

Berick Zambrano

Departamento de Ingeniería de Software, FitControl Corp

Capacitación, Implantación y Adopción de Plataformas Web

Dr. Asesor de Adopción Tecnológica

22 de Junio de 2026

Plan de Capacitación y Adopción Tecnológica del Sistema FitControl SaaS

La implementación exitosa de la plataforma FitControl SaaS en un club deportivo depende de la adopción efectiva por parte de todos los miembros del ecosistema. El presente Plan de Capacitación está diseñado para instruir de manera progresiva a los distintos perfiles de usuarios del sistema, asegurando que adquieran las competencias técnicas necesarias para operar los módulos administrativos, deportivos, médicos y financieros de la plataforma.

El objetivo general es minimizar la resistencia al cambio, acelerar la curva de aprendizaje y asegurar que la entrada en operación del software se realice de manera fluida y sin interrupciones en el flujo de trabajo cotidiano de la institución deportiva, fundamentando la estrategia en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM).

Estrategia y Modalidad de Capacitación

La capacitación se implementará bajo un enfoque híbrido (Blended Learning), combinando herramientas de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas para ajustarse a la disponibilidad del staff deportivo:

• Sesiones Sincrónicas (Talleres Prácticos): Sesiones guiadas de forma presencial o virtual por el equipo de implantación de software, enfocadas en los administradores del club y el cuerpo técnico.

• Recursos Asincrónicos (Manuales y Videotutoriales): Guías visuales breves y grabaciones cortas de pantalla que los usuarios (especialmente jugadores y árbitros) pueden consultar autónomamente.

• Ambiente de Práctica (Sandboxing): Habilitación de un entorno de pruebas con datos ficticios para que los usuarios interactúen con el sistema antes del despliegue productivo oficial.

Perfiles de Usuarios (Audiencia Objetivo)

La capacitación se segmenta en seis perfiles diferenciados según el nivel de interacción que requieran con los paneles especializados de Filament v4 o el portal público en React:

1. Super Administrador de FitControl: Administrador de la infraestructura SaaS global.

2. Administrador del Club (Tenant Admin): Encargado de la gestión administrativa, de personal y finanzas del club.

3. Cuerpo Técnico (Entrenadores): Responsables del control deportivo de sus equipos.

4. Departamento de Salud (Médicos): Encargados de la integridad física y aptitud médica.

5. Árbitros: Personal responsable de dirigir los partidos y reportar incidencias.

6. Jugadores (Deportistas): Deportistas afiliados que visualizan rendimiento y pagos.

Programa de Capacitación (Módulos por Rol)

El temario de capacitación está estructurado de manera modular para optimizar los tiempos de instrucción según el perfil del participante:

Módulo I: Administración del SaaS (Solo Super Administradores)

Enfocado en la revisión de solicitudes de acceso (TenantRequests), aprobación/rechazo de nuevos inquilinos, gestión de la tabla global de Tenants, configuración de seguridad RBAC vía Filament Shield y monitoreo de los widgets globales del sistema.

Módulo II: Gestión Administrativa del Club (Administradores de Club)

Cubre la configuración del Onboarding inicial (datos del club, escudo, RUT, Cámara de Comercio), el funcionamiento del Paywall (integración con pasarela Wompi e intercepción del overlay), el CRUD de usuarios, creación de equipos, clasificación de categorías/subcategorías, administración de instalaciones físicas, control de cuotas y mensualidades de deportistas, y descarga de reportes Excel/PDF.

Módulo III: Planificación Deportiva (Entrenadores)

Instrucción en la navegación del panel /entrenador, programación de entrenamientos, visualización del calendario unificado codificado por colores, toma de asistencia rápida mediante inline toggles y el registro de convocatorias y valoraciones numéricas de rendimiento en partidos.

Módulo IV: Control Médico y Lesiones (Médicos)

Instrucción en el panel /medico para registrar lesiones o enfermedades de jugadores, establecer niveles de gravedad (leve, medio, grave) e interactuar con el toggle de aptitud médica que restringe la elegibilidad del deportista para el cuerpo técnico.

Módulo V: Reporte de Partidos (Árbitros)

Capacitación en el panel /arbitro para registrar la programación de partidos asignados, redacción de actas de novedades y el ingreso de incidencias de juego (goles, tarjetas amarillas/rojas, lesiones de partido).

Módulo VI: Autogestión Deportiva (Jugadores)

Uso del portal móvil /jugador para actualizar datos personales/avatar, consultar la ficha de perfil físico, revisar el histórico individual de asistencia y rendimiento deportivo, y realizar el seguimiento de sus pagos.

Cronograma y Duración de Sesiones

Para garantizar un aprendizaje estructurado y ordenado, se recomienda el siguiente cronograma de sesiones previo a la puesta en marcha definitiva:

Tabla 1

Cronograma de sesiones de capacitación recomendadas

| Código | Sesión de Capacitación | Población Objetivo | Horas | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | Inducción General e Onboarding del SaaS | Administradores de Club | 2.0 | Sincrónica (Virtual) |
| CAP-02 | Configuración de Usuarios, Roles e Instalaciones | Administradores de Club | 3.0 | Sincrónica (Virtual) |
| CAP-03 | Módulo de Finanzas y Control de Pagos (Wompi) | Administradores de Club | 2.0 | Sincrónica (Virtual) |
| CAP-04 | Programación Deportiva y Asistencia (Toggles) | Entrenadores / Staff Técnico | 3.0 | Sincrónica (Práctica) |
| CAP-05 | Evaluación de Rendimiento y Estadísticas | Entrenadores / Staff Técnico | 2.0 | Sincrónica (Virtual) |
| CAP-06 | Registro Médico, Historial y Aptitud Deportiva | Personal de Salud / Médicos | 2.0 | Sincrónica (Virtual) |
| CAP-07 | Actas de Partido y Reporte de Incidencias | Árbitros de Torneo | 2.0 | Sincrónica (Virtual) |
| CAP-08 | Navegación del Portal Personal y Estado de Pagos | Jugadores / Deportistas | 1.0 | Asincrónica (Video) |

Evaluación del Aprendizaje y Adopción

La efectividad de la capacitación y el nivel de adopción del sistema por parte del club se evaluará mediante tres métricas concretas:

• Prueba de Desempeño Práctico (Hands-On): Evaluación directa en el ambiente sandbox mediante la realización de tareas críticas (ej: registrar un partido y su resultado) midiendo la tasa de éxito.

• Escala de Usabilidad del Sistema (SUS): Cuestionario subjetivo estándar de 10 preguntas respondido por el personal para evaluar la usabilidad percibida del software.

• Métricas de Telemetría de Adopción Temprana: Medición del porcentaje de usuarios que inician sesión activamente en el entorno de producción durante las dos primeras semanas de operación.

Referencias

Davis, F. D. (1989). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results. MIT.

ISO/IEC 25062:2019. Systems and software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for usability test reports. ISO.

Filament v4. Elegant TALL stack components for Laravel developers. https://filamentphp.com

Laravel Framework 12.x. Official Documentation. https://laravel.com