Plan de Pruebas de Software de la Plataforma FitControl SaaS

Berick Zambrano

Departamento de Ingeniería de Software, FitControl Corp

Aseguramiento de Calidad y Pruebas de Software

Dr. Asesor de Calidad de Sistemas

22 de Junio de 2026

Plan de Pruebas de Software de FitControl SaaS

Alcance del Plan de Pruebas

El presente Plan de Pruebas tiene como finalidad estructurar y definir las actividades de verificación y validación de software aplicadas a la plataforma FitControl SaaS. Este documento especifica el alcance, las estrategias, los recursos y los procedimientos que se llevarán a cabo con el propósito de mitigar riesgos operativos y asegurar que los componentes técnicos cumplan con los criterios de calidad requeridos.

Elementos Dentro del Alcance: Las pruebas comprenderán la validación funcional de la arquitectura de aislamiento lógico multi-tenant, la seguridad y control de accesos basados en roles mediante Spatie/Shield, el flujo de verificación de la autenticación 2FA (OTP), la integración con la pasarela de pagos Wompi y su intercepción mediante overlay visual, así como el encolamiento y ejecución de tareas asíncronas en Redis.

Elementos Fuera del Alcance: No se evaluará el rendimiento de la red interna de comunicación de los usuarios, el comportamiento de los servidores de producción de pasarelas de pago externas ni el rendimiento y escalabilidad de la infraestructura del hardware físico de hospedaje (hosting) bajo condiciones extremas de sobrecarga.

Objetivos de las Pruebas

Los objetivos del proceso de testing se orientan a garantizar la confiabilidad, seguridad y consistencia general del producto de software:

• Objetivo General: Validar que los módulos y configuraciones del sistema FitControl SaaS operen de manera integrada y libre de fallas críticas previo al despliegue productivo formal.

• Objetivos Específicos de Confiabilidad: Ejecutar el 100% de la suite de pruebas unitarias automatizadas de manera exitosa, asegurando la consistencia en la lógica pura del backend.

• Objetivos Específicos de Seguridad: Garantizar que los límites de multi-tenancy a nivel de base de datos impidan cualquier tipo de filtración o alteración de datos cruzada entre diferentes clubes deportivos.

• Objetivos Específicos de Integridad: Verificar el bloqueo visual de funcionalidad ante cobros vencidos o pendientes, desplegando el overlay de paywall de manera consistente.

Estrategia de Pruebas

La estrategia del proyecto se basa en la complementariedad de técnicas y niveles de testing para maximizar la detección oportuna de incidencias en el código:

• Pruebas Unitarias e Integración (Caja Blanca): Implementadas mediante PHPUnit v11.5 para comprobar automatizadamente las clases controladoras de dominio, middlewares de inquilinos e integraciones lógicas.

• Pruebas Funcionales (Caja Negra): Ejecución manual y controlada orientada a la experiencia del usuario final, validando los formularios interactivos de onboarding, interfaces de Filament y comportamientos de toques rápidos.

• Pruebas de Regresión: Re-ejecución automática de toda la suite tras cada integración de parches para asegurar que las funcionalidades estables previamente validadas no se degraden.

• Pruebas de Seguridad y Autorización: Simulación de accesos no autorizados mediante inyección de parámetros URL para validar el comportamiento de las Laravel Policies y el borrado dinámico de caché de sesiones.

Recursos (Hardware, Software y Humanos)

Para llevar a cabo las pruebas de aseguramiento de calidad de manera adecuada, se han asignado los siguientes recursos de infraestructura y talento humano:

Tabla 1

Recursos tecnológicos requeridos para las pruebas

| Tipo de Recurso | Nombre / Herramienta | Propósito en el Testing |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Servidor Staging (Cloud) | Servidor de pruebas de preproducción configurado de forma idéntica al productivo. |
| Hardware | Estaciones de Trabajo de QA | Computadoras para la ejecución manual de casos de prueba y simulación API. |
| Software | Docker & Laravel Sail | Entorno virtualizado para asegurar la igualdad de sistemas operativos de servicios. |
| Software | PHPUnit v11.5 | Framework automatizado de pruebas unitarias e integración de backend. |
| Software | Git / GitHub | Control de versiones y gestión de ramas de desarrollo y testeo. |
| Software | Base de datos (MySQL/Redis) | Persistencia lógica de datos relacionales y gestión de colas/sesiones. |

Recursos Humanos Asignados: El equipo está compuesto por un Analista de QA encargado de diseñar y ejecutar los casos de prueba manuales, un Líder de QA responsable de validar la conformidad de los resultados y coordinar los ciclos, Desarrolladores del backend y frontend dedicados a solventar los defectos, y el Product Owner encargado de emitir la aprobación final en el periodo de aceptación.

Procedimientos de Prueba

Las actividades del testing se estructuran secuencialmente mediante las siguientes fases operativas:

1. Planificación y Diseño: Especificación de los alcances, elaboración de los casos de prueba de aceptación y preparación del entorno staging con la base de datos limpia y poblada.

2. Ejecución Automatizada: Corrida de la suite PHPUnit en terminal para validar la lógica del framework y middlewares.

3. Ejecución Manual: Evaluación guiada paso a paso de los flujos del paywall, onboarding multi-paso, control deportivo y visualizaciones de perfiles físicos.

4. Registro de Defectos: Documentación y categorización de incidencias. Los desarrolladores aplican parches y los evaluadores realizan un re-testeo de confirmación.

5. Cierre y Reporte: Generación del reporte de cobertura, cierre de incidentes y elaboración de las firmas de aceptación.

Criterios de Validación (Aprobación y Suspensión)

Criterios de Suspensión de Pruebas

El ciclo de pruebas se suspenderá de forma inmediata si ocurren caídas continuas en los motores de base de datos o Redis, si se identifican fallas críticas de inicio de sesión que bloqueen el acceso operativo general, o si se detecta una violación al aislamiento multi-tenant (acceso cruzado de datos). Las pruebas se retomarán una vez que el equipo de desarrollo aplique un parche correctivo estable.

Criterios de Aceptación / Aprobación (Pase a Producción)

Para autorizar la liberación del software al entorno productivo real, se deben cumplir obligatoriamente los siguientes parámetros de calidad detallados en la siguiente tabla:

Tabla 2

Métricas y criterios de aprobación para pase a producción

| Métrica de Calidad | Criterio de Aprobación | Método de Validación |
| --- | --- | --- |
| Éxito de Testing Unitario | 100% de pruebas aprobadas | Ejecución del comando php artisan test. |
| Cobertura de Pruebas de Aceptación | 100% de casos ejecutados | Conformidad en los escenarios del manual de aceptación. |
| Defectos Críticos (Alta Severidad) | 0 abiertos | Reporte de incidencias limpio de bloqueos de seguridad o flujo. |
| Defectos de Severidad Media | Máximo 2 abiertos | Registrados con un plan formal de Hotfix programado post-lanzamiento. |

Referencias

IEEE Std 829-2008. IEEE Standard for Software and System Test Documentation. IEEE.

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes. ISO.

Laravel Framework 12.x. Testing and Quality Assurance Guides. https://laravel.com/docs/12.x/testing

PHPUnit Contributors. (2026). PHPUnit Manual (Version 11.5). https://phpunit.de/manual.html